ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ENERY — РЕШЕНИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ЕРОЗИЯТА И НАДГРАЖДАНЕ НА TSENOVO SOLAR PLANT

ВЪВЕДЕНИЕ

На база предоставените ни документи (Technical Project Summary, геотехнически доклад, поленов анализ, дрон снимки от февруари 2026, метеоданни, Q&A отговори и бизнес кейс) подготвихме набор от решения, структурирани в три категории:

Категория 1 — Спешни мерки за ерозията (фокус: Зона 3, при нужда и Зона 2)

Категория 2 — Дългосрочно надграждане

Категория 3 — Мониторинг и дигитализация

Моля потвърдете кои от тях са най-релевантни за вас, за да можем да ги развием в детайлен, фазиран план с KPI и бюджет.

Enery коментира: За мен и трите фази са от значение, тъй като вървят в пакет. Ако все пак трябва да приоритизираме една фаза, това би била Категория 1, тъй като тя ще има незабавно въздействие.

КАТЕГОРИЯ 1: СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ЕРОЗИЯТА

  - Хидропосяване (Hydroseeding) — Зона 3 (и потенциално Зона 2)

Enery коментира: Преди да завършим строителството се бяхме опитали да намерим партньори/ комании, които да извършат хидропосяване - неуспешно. Изключително полезно би било ако можете да намерите практически решения/ техники или още по-добре фирма с подходящо оборудване в близост до проекта

Какво предлагаме: Прилагане на хидравлична смес от семена, органичен мулч, биолепило и вода върху оголените зони. Мулчът задържа влагата, биолепилото фиксира семената към почвата, а растителността пониква за 2–4 седмици.

Защо се спряхме на това решение:

Праховата песъчлива глина в Зона 3 (60–66% прах, 18–23% глина по геотехническия доклад от 2021 г.) е сред най-уязвимите почвени типове към водна ерозия. При валежен режим като този в Русенско — дълги засушавания, прекъснати от резки валежи (33 mm за денонощие на 30 март 2026 по данни от станция Русе-УПДД) — обикновеното ръчно засяване е високорисково: семената или изсъхват, или се отмиват. Хидропосявът решава и двата проблема едновременно.

Проучвания от подобни проекти:

Според индустриален анализ публикуван в Solar Power World (ноември 2024), хидропосявът е една от най-практичните и ефективни техники за соларни паркове — прилага смес от семена, тор, почвено-подобряващи добавки и вода, стимулирайки бърз растеж и стабилизиране на почвата. Основното предимство е бързото установяване на растителност, чиято коренова система свързва почвата и предотвратява измиването Solar Power World.

Конкретен пример от практиката: В соларен парк от 77 акра в Масачузетс, началните опити с просто разпръскване на семена са се провалили, защото не е направен предварителен почвен тест — оказало се, че почвата е бедна на органична материя, значително под идеалните 5% Informed Infrastructure. Едва след целенасочено прилагане на биотична почвена среда чрез хидропосяване е постигнат устойчив растителен слой. Този пример е директно релевантен за Ценово, тъй като геотехническият доклад не включва анализ на органичното вещество — и може да се окаже, че строителните дейности (cut-and-fill) са обеднили горния слой.

Enery коментира: Знам че едно от посочените ви изисквания преди завършване/ презентиране на проекта са почвените анализи, но както накратно коментирах с Теосвета, на практика няма как толкова бързо да организираме взимане на проби и получаване на полезни резултати. Предлагам да приемете, че има влошаване, за да можете да го вкл. В презентацията и да предложите като част от незабавните мерки и първа стъпка преди внедряването на предложения план, да се направят съотвените проучвания и да се адаптират предложените мерки, спрямо резултатите.

Според обзор на AltEnergyMag (февруари 2025), хидропосявът е екологично решение, което не въвежда пластмаса, мрежи или скоби в околната среда, а продуктите са от биоразградими материали. Тази практика елиминира риска от оплитане на диви животни AltEnergyMag — което е важно предвид ценностите на Enery за биоразнообразие.

Специфика за обекта: Хидропосявачката може да се движи между редовете тракери (pitch 5.6 m) без да засяга панелите. Апликацията може да се направи чрез маркуча на машината в труднодостъпни зони.

Каква смеска: Бързопоникваща смес от Lolium perenne (райграс) + Festuca rubra (червена власатка) + Trifolium repens (бяла детелина). Тази комбинация е подходяща за pH 4.8–6.8 (кисели до слабо кисели почви — стойностите от геотехническия доклад, проба 59-11), покълва за 7–14 дни и създава първоначална покривка, която спира повърхностното оттичане.

Enery коментира: Проверихте ли: 
Дали тези видове виреят добре в местността 
Дали са инвазивни видове
Дали виреят добре в комбинация 
Дали се захващат добре и са издържливи на суша и/или редовно косене

Ограничение: Всички дейности — без дълбоки изкопи, защото кабелните трасета са подземни (потвърдено в Q&A). Позициите им са маркирани на as-built документацията.

KPI за етапа: >50% растителна покривка в третираните зони до края на лятото 2026.

Приблизителна цена: 0.5–1.5 EUR/m². За 15 ha критични зони: ~75 000–225 000 EUR.

! Enery коментира: Как стигнахте до тази цена? Тъй като инвестицията е значителна, може да предложите пилотен проект/ зона - % от цялото поле - където да се тества.

1.2 Временни отводнителни бариери (Fiber Wattles / Check Dams)

Какво предлагаме: Бариери от кокосово влакно или слама, поставени перпендикулярно на наклона (между редовете тракери) на всеки 10–15 m по склона в Зона 3. Забавят водния поток, предотвратяват задълбочаването на ерозионните бразди и улавят седимент.

Enery коментира: Какво се изисква за поставянето на тези бариери - т.е., трябва ли специфично оборудване, заравят ли се, изисква ли се да се направят изкопи; колко човека биха били необходими? Можем ли да предложим да се 'инсталират' като част от тийм-билдинг с помощта на Енери служители?

Защо: Дрон снимките от 26 февруари 2026 (DJI_0078) показват формирани ерозионни бразди (rills) между редовете тракери — водата се концентрира и ускорява по наклона. Зона 3 е с наклон 1.75–5.25° в над 70% от площта и денивелация от 70 m — при липса на прегради водата набира скорост и задълбочава браздите с всеки валеж.

Проучвания: Според анализ на TRC Companies (февруари 2026), при соларни паркове повърхностното оттичане идва в две форми — пластово и концентрирано — като реалният потенциал за щети се реализира по време на строителната фаза и преди установяване на растителност TRC. Критично е да се засеят оголените площи възможно най-бързо и да се наблюдава как издръжливи видове като детелина и власатка (fescue) се вкореняват TRC. Бариерите осигуряват защитата по време на този преходен период.

Цена: 5–15 EUR/линеен метър. За Зона 3 (~600–800 линейни метра бариери): ~5 000–12 000 EUR. Нисък разход, висок ефект.

Enery коментира: Ок - да се адаптират калкулациите спрямо пилотната зона - по-горе

КАТЕГОРИЯ 2: ДЪЛГОСРОЧНО ЕКОЛОГИЧНО НАДГРАЖДАНЕ

2.1 Местна семенна смес — Две приложения

Enery коментира: Посочените видове могат ли да съжителстват?

Приложение A — за ерозионните зони (Зона 3, евент. Зона 2): Нискорастящи (под 40 cm), сухоустойчиви, азотофиксиращи и дълбокоренни видове:

- Еспарзета (Onobrychis viciifolia) — сухоустойчива, типична за Дунавската равнина, корени до 2–3 m — перфектна за закрепване на прахова глина при дълбока ерозия. Силен медонос.

- Бяла детелина (Trifolium repens) — нискорастяща (~15–20 cm), мощна коренова мрежа, азотофиксираща, медоносна. Няма да засенчва панелите дори при нисък ъгъл на тракерите.

- Фацелия (Phacelia tanacetifolia) — бързо покълващо „зелено торене", обогатяващо почвата с органична материя. Наричана „кралицата на медоносните растения".

Приложение B — за междуредията в целия парк: По-разнообразна смес с различни фенологии (цъфтене от ранна пролет до късна есен), включваща допълнително:

- Червена детелина (Trifolium pratense) — до 40 cm, азотофиксираща

- Мащерка (Thymus sp.) и Комунига (Melilotus) — нискорастящи, ароматна, привлича диви опрашители. Издържливи на припек между панелите.

- Обосновка от наличните данни: Поленовият анализ от есен 2025 показва, че въпреки 86–91% земеделско покритие около обекта, пчелите активно предпочитат местна дива флора — ~79% от прашеца е от местни видове. Нито един от двата мониторингови обекта обаче все още не показва силно представяне на полуестествени ливадни видове, което отразява ранния стадий на екологично развитие. Проблемът, споменат в Q&A — пчелите събират прашец от царевица (Zea mays — 3.3% от прашеца) — показва, че им липсва достатъчно разнообразна местна флора. Засаждането на горните видове ще запълни точно тази празнота и ще подобри Shannon H' индекса (сега 2.2–2.3, под прага от 2.5).

- KPI за етапа: Vegetation cover >70%. Shannon H' тренд нагоре. Soil Organic Matter — базова стойност измерена, за сравнение в следващи години.

2.2 Ветрозащитна ивица по оградата на соларния парк

! Enery коментира: За съжаление имаме ограничение в засаждането на растителност в близост до оградата - но можете да направите предложение за храстови 'градини' в свободните зони на терена?

Моля да предложите и бюджет

Конкретно избираме видове, които поленовият анализ вече доказва, че пчелите търсят активно:

- Daucus carota (дива морковица) — 30.2% от прашеца на апиарий 2, най-търсеният вид

- Reseda lutea (жълта резеда) — 9.5% от прашеца

- Papaver sp. (макове) — 4.4–12.7% от прашеца

- Verbascum sp. (лопен) — 5.8–6.6% от прашеца

Какво: Засаждане на ивица от местни храсти и ниски дървесни видове по периферията на парка, непосредствено до вътрешната страна на оградата (15 779 m обща дължина). Предложени видове:

- Глог (Crataegus) — издръжлив, гъста структура, намалява навяването на прах

- Лавандула (Lavandula angustifolia) — подходяща за Русенския край, естествен репелент за вредители, магнит за пчели

- Дива къпина — бързорастяща, хабитат за птици и насекоми

- Amorpha fruticosa (аморфа)

Тройна полза: (1) намалява вятъра и свързаната с него ерозия + запрашаване на панели, (2) създава хабитат за насекоми, птици, дребни бозайници, (3) действа като буфер срещу пестициден дрифт от съседните земеделски площи — поленовият анализ установи фунгицида пираклостробин и в двата мониторингови обекта, идващ именно от околните ниви.

Допълнителна бизнес стойност: Ако DustIQ данните потвърдят корелация между ветрови събития и запрашаване на панелите, ветрозащитната ивица директно намалява soiling losses и подобрява PR (warranted PR на обекта е 87.43%). Дори 0.5% подобрение на PR при 112.57 MWp обект генерира осезаем допълнителен приход.

Ограничение: Само по периферията/оградата — далеч от панелите, без засенчване.

KPI за етапа: Pollinator abundance тренд. Shannon H' >2.5. Намаление на soiling loss по данни от DustIQ.

2.3 Хотели за насекоми + купчини камъни и дървесина

Enery коментира: Би било чудесно ако можете да дадете конкретни производители/ бизнеси, от където да се закупят в България.

Какво: Поставяне на конструкции за хабитат на стратегически места — покрай оградата, на неизползвани площи, в ъглите на зоните. Нулева поддръжка, минимален разход, висок ESG ефект.

Защо: Enery вече прилага идентичен подход в Румъния (Dorobanțu Wind Farm — T-стълбове за птици, къщички, хотели за насекоми, купчини камъни и мъртво дърво за влечуги). В Ценово все още не е инициирай биомониторинг извън поленовия анализ — тези елементи създават хабитат и дават видима основа за бъдещи ESG отчети и Sustainability Report.

КАТЕГОРИЯ 3: МОНИТОРИНГ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

3.1 Дрон NDVI мониторинг

Enery коментира: Може ли да се инсталира на конкретния модел дрон, който ползваме - ще изпратя инфо допълнително, за да проверите

Какво: Добавяне на мултиспектрална камера към съществуващите дрон заснемания за генериране на NDVI карти (растителна покривка) и DEM (Digital Elevation Model — за количествено измерване на ерозионен обем).

Защо: Дрон заснемания вече се правят периодично. Добавянето на мултиспектрален сензор превръща рутинния полет в мощен мониторингов инструмент. NDVI картите дават обективна, количествена оценка на растителното покритие — директно измеримо KPI за ESG отчитане.

Проучвания: Инструментът PV-IMPACTS (Integrated Mitigation Program for Assessment of Climate, Topography and Soils) е разработен специално за оценка на ерозионния риск в соларни паркове чрез интегриране на климатични, топографски и почвени данни Solar Power World — нашето предложение следва същата логика, но с по-достъпни средства.

Цена: Мултиспектрална камера: ~2 000–5 000 EUR (еднократно). Софтуер (Pix4D/DroneDeploy): ~200–500 EUR/месец.

3.2 Dashboard за интегриран мониторинг (Power BI)

Какво: Единен dashboard, който обединява: метеоданни в реално време (от GPM/метеостанцията), NDVI/дрон данни за растителна покривка, ерозионни KPI, данни за биоразнообразие. Визуализира състоянието на обекта на карта с цветова индикация по зони (червено/жълто/зелено).

Защо: Enery получава данни в доклади и Excel. Дигитализацията на процесите е посочен приоритет. Такъв dashboard директно захранва Sustainability Reports с количествени данни и елиминира ръчното обобщаване.

Реализация: Power BI с Excel input (съвместим с текущия работен процес). Може да включва rainfall-triggered alerts — автоматични известия при превишаване на валежен праг (напр. >15 mm/час), задействащи визуална инспекция на рисковите зони.

3.3 Дигитализиран теренен протокол

Какво: Стандартизиран формуляр за теренни проверки от еколози — може да бъде мобилно приложение или дори структуриран Excel шаблон с: GPS координати, снимка, процент растителна покривка, наблюдавани видове (растения, насекоми, птици), състояние на ерозионните мерки, бележки.

Защо: В Q&A Enery посочиха: „Получаваме повечето данни в доклади и/или в Excel. Какъв тип система си представяте?" Стандартизираният формуляр гарантира последователност на данните между различни еколози и обекти, и директно захранва dashboard-а и ESG отчетите.

3.4 Мониторинг на полинатори (годишен)

Какво: Продължаване и разширяване на DNA metabarcoding анализа на пчелен прашец (вече е направен за есен 2025 — базова линия е зададена). Допълнително: визуални трансект проучвания за пеперуди и диви пчели.

Защо: Базовата линия вече съществува: Shannon H' = 2.2–2.3, 16 вида, 79% местна флора. Всяко подобрение след засаждането на нови видове е количествено измеримо — перфектно за ESG отчитане и за доказване на реалния ефект от ерозионните мерки. Ако Enery планира разширяване на 3Bee сензорите и в Ценово в бъдеще, тези данни се допълват идеално.

Очакваме вашата обратна връзка кои от предложените решения са най-релевантни за вас. На база отговорите ви, ще подготвим детайлен фазиран план с конкретни KPI и timeline.