# РЕШЕНИЯ ЗА TSENOVO SOLAR PLANT

## КАТЕГОРИЯ 1 (допълнения): СПЕШНИ МЕРКИ

### 1.4 Мулчиране на най-критичните участъци

Какво: Покриване на най-дълбоките ерозионни бразди (gullies) и напълно голите петна с дебел слой (5–10 cm) натрошена слама или дървесни стърготини. Временна мярка, действаща още същия ден.

Защо: Хидропосяването изисква 7–21 дни за покълване. В този период почвата остава уязвима. Мулчирането осигурява незабавна защита. С времето мулчът се разгражда и обогатява почвата с органично вещество (повишава SOM).

Специфика за Ценово: Зона 3 е обградена от гори (потвърдено от Enery). Дървесните отпадъци от поддръжката на тези гори могат да се използват безплатно като мулч.

Бюджет: ~200–500 EUR (транспорт + разпръскване). Ако се използва местен материал — почти безплатно.

### 1.5 Ерозионни колчета (Erosion Pins)

Какво: Метални пръти (30–50 cm), забити вертикално в земята на фиксирани точки. Периодично се измерва колко от пръта е оголен — показва точно колко почва е отнесена или натрупана.

Защо: Най-евтиният и научно валиден метод за количествено измерване на ерозията. Дава директна стойност в cm/година — конвертируема в тонове загубена почва на хектар. Перфектно KPI за Power BI dashboard.

Инсталиране: 20–30 колчета (10 в третирани, 10 в нетретирани за контрола, 5–10 в браздите). Забиват се с чук за 1–2 часа. Може като част от тиймбилдинга.

Бюджет: ~50–100 EUR.

### 1.6 Фиксирани фотомониторинг точки (Photo Points)

Какво: 8–10 фиксирани точки, от които се прави снимка в една посока на всеки 1–3 месеца. Всеки O&M техник може да ги направи с телефон. Снимките се upload-ват в теренния протокол → Power BI.

Защо: Time-lapse сравненията са изключително ефектни за ESG отчети и презентации. Допълва дрон NDVI с нулев разход.

Бюджет: ~30–50 EUR (колчета + табелки). Нулеви оперативни разходи.

## КАТЕГОРИЯ 2: ДЪЛГОСРОЧНО ЕКОЛОГИЧНО НАДГРАЖДАНЕ

### 2.2 Храстови „островчета" в свободните зони на парка

Какво: Тъй като засаждането по оградата е забранено от застрахователя, предлагаме създаване на малки биоразнообразие „островчета" (2×3 m до 3×5 m) в свободните зони вътре в парка — около трансформаторните станции (TS01–TS13), около входните портали, в ъглите на зоните, между зоните.

Видове: Нискорастящи (под 50 cm, долния ръб на панелите) местни храсти и многогодишни билки:

- Lavandula angustifolia (Лавандула) — до 40 cm, медоносна, репелент за вредители

- Thymus sp. (Мащерка) — 10–20 cm, ароматна, привлича полинатори

- Salvia nemorosa (Горска какула) — до 40 cm, медоносна, местна за Дунавската равнина

- Daucus carota (Дива морковица) — поленовият анализ показва, че е най-търсеният вид от пчелите в района (30.2% от прашеца на Parcel 2)

Ограничения: Корените да не надвишават 50 cm (кабелите са на 50+ cm). Растенията да не са по-високи от 50 cm (долен ръб на панел). Да не пречат на O&M достъп.

Бюджет: 5–10 островчета × ~50–100 EUR (засаждане + материали) = ~500–1 000 EUR

### 2.3 Декомпактиране + Компост (Bio-tor)

Какво: Механично разрохкване (sub-soiling) на най-компактираните зони от строителната техника, последвано от нанасяне на органичен компост за съживяване на микробиологичната активност.

Защо: Строителството е включвало тежка техника, която компактира праховата глина — това намалява инфилтрацията и увеличава повърхностното оттичане. Геотехническите данни показват порен коефициент 0.65–0.92 при различни натоварвания, което индикира вариращо уплътнение.

Ограничение: Без дълбока обработка в близост до подземни кабели — кабелните трасета са подземни, но обозначени в as-built документацията (потвърдено от Q&A). Трябва да се работи с as-built плана.

### 2.5 Микоризна инокулация (Mycorrhizal Inoculants)

Какво: Добавяне на микоризни гъбични спори към хидропосевната смес или директно в почвата при засяване. Микоризата е симбиотична връзка между гъби и корените на растенията — гъбичните хифи разширяват ефективната коренова система на растението десетки пъти.

Защо: След строителството (cut-and-fill) микробиологичната активност на почвата е вероятно силно намалена (Enery потвърдиха „да приемете влошаване"). Микоризата ускорява вкореняването на засятите видове, подобрява сухоустойчивостта (критично за летните засушавания в Русенско — 74% дефицит на валежи лято 2025) и увеличава усвояването на хранителни вещества от обеднената почва.

Съвместимост: И трите вида от хидропосевната смес (Lolium, Festuca, Trifolium) формират микоризни асоциации. Инокулантът може да се добави директно в хидросеялката.

Бюджет: ~100–300 EUR за 50 дка (микоризни гранули или прах — продават се в градинарски магазини и онлайн, напр. Botanika.bg, Agromarket.bg).

KPI: По-бързо покълване и по-здрави растения в третираните vs. нетретираните участъци (измеримо чрез NDVI).

### 2.6 Покривни култури за зелено торене (Cover Crop Rotation)

Какво: Засяване на бързорастящи покривни култури (phacelia, горчица, елда) в есенно-зимния период, които натрупват биомаса и след прецъфтяване се мулчират на място — обогатявайки почвата с органика.

Защо: Почвеното органично вещество (SOM) е вероятно под 2–3% след строителството. Покривните култури са природен начин за повишаване на SOM без внос на компост. Phacelia tanacetifolia (фацелия) вече е в списъка на препоръчани видове — тя е и „зелено торене", и силен медонос.

Как работи: Засява се есента (септември–октомври), расте през зимата, цъфти пролетта, мулчира се при косене. Биомасата остава на повърхността и се разгражда, повишавайки SOM с 0.3–0.5% годишно.

Бюджет: ~150–300 EUR за семена за 50 дка. Годишен цикъл.

KPI: SOM тренд нагоре (измерван при годишния почвен анализ).

### 2.8 Образователна пътека с QR кодове (ESG Visitor Trail)

Какво: Създаване на 5–8 информационни табели с QR кодове по обслужващите пътища в парка. Всеки QR код води до кратка уеб страница (или PDF), обясняваща: какво е ерозия и как се борим с нея, какви растения сме засадили и защо, какви насекоми/птици живеят тук, как соларната енергия и биоразнообразието съжителстват.

Защо: Enery вече правят образователни кампании (достигнали 1 000+ ученици в Румъния). Такава пътека е перфектна за: посещения от местни училища, ESG визити от инвеститори/партньори, съдържание за Sustainability Report и социални медии. Освен това е „Tech-for-Good: Local Impact" — точно темата на хакатона.

Бюджет: ~200–400 EUR (метални табели с QR + уеб страница/PDF). Може да се направи от екипа на хакатона като deliverable.

KPI: Брой сканирания на QR кодове (measurable engagement).

## КАТЕГОРИЯ 3: МОНИТОРИНГ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

### 3.1 Power BI Dashboard за интегриран мониторинг

Какво: Единен dashboard, обединяващ: метеоданни (от GPM API — потвърдено наличен), NDVI/дрон данни, ерозионни KPI, данни за биоразнообразие, bird monitoring. Визуализира състоянието на обекта с цветова карта по зони (червено/жълто/зелено).

Защо: Enery вече използват Power BI (потвърдено). GPM предоставя API (потвърдено). Данните сега идват разпръснати — в Excel, в доклади, в отделни системи. Dashboard-ът ги обединява на едно място и директно захранва Sustainability Reports.

Модули:

1. Метео & ерозия — валежи в реално време, rainfall alerts (>15 mm/час), температура, влажност

2. Растителна покривка — NDVI карти от дрон заснемания, тренд на покритие по зони

3. Биоразнообразие — данни от поленов анализ (Shannon H'), bird monitoring (видове/бройки по сезони), теренни проверки

4. KPI tracker — % растителна покривка, брой ерозионни бразди, SOM тренд, брой видове

### 3.2 Дрон NDVI мониторинг

Какво: Добавяне на мултиспектрална камера към съществуващите дрон полети за генериране на NDVI карти (растителна покривка) и DEM модели (ерозионен обем).

Защо: Дрон заснемания вече се правят. Мултиспектралният сензор превръща рутинния полет в количествен мониторингов инструмент. NDVI дава обективна оценка на растителното покритие — директно KPI за ESG.

### 3.3 Rainfall-triggered Alert система

Какво: Автоматичен алгоритъм, който използва данните от метеосензора Lufft WS600 (вече на обекта, валежи с точност ±2%) и изпраща имейл/SMS алерт при превишаване на валежен праг (>15 mm/час). Алертът задейства визуална инспекция на рисковите зони.

Реализация: Python скрипт или Power Automate (интегриран с Power BI), четящ данните от GPM API на 5-минутни интервали.

### 3.4 Дигитализиран теренен протокол

Какво: Стандартизиран Excel шаблон (или Microsoft Forms) за теренни проверки от еколози: GPS, снимка, % растителна покривка, наблюдавани видове, състояние на ерозионните мерки, бележки. Данните автоматично захранват Power BI dashboard.

Защо: Enery казват: „Получаваме данни в доклади и Excel. Какъв тип система си представяте?" Този протокол стандартизира данните между различни еколози и обекти.

### 3.5 Мониторинг на полинатори (годишен)

Какво: Продължаване на DNA metabarcoding анализа на пчелен прашец (baseline зададен есен 2025: Shannon H' = 2.2–2.3, 16 вида). Допълнително: визуални трансект проучвания за пеперуди и диви пчели.

Защо: Всяко подобрение на Shannon H' след засаждане на нови видове е количествено измеримо — перфектно за ESG отчитане.

Бюджет: ~500–1 500 EUR/година (зависи от обхват).

### 3.6 Безплатен сателитен NDVI мониторинг (Sentinel-2)

Какво: Вместо (или в допълнение на) скъпа мултиспектрална камера за дрон, използване на безплатните сателитни данни от Copernicus Sentinel-2 за генериране на NDVI карти. Резолюция: 10 m. Актуализация: на всеки 5 дни (при безоблачно небе).

Защо: Мултиспектралната камера за дрон струва 2 000–5 000 EUR. Sentinel-2 данните са напълно безплатни и се обработват лесно в Google Earth Engine, QGIS или дори в Excel с плъгин. За мащаба на Зона 3 (42 ha) резолюцията от 10 m е достатъчна за проследяване на тренда по зони.

Реализация: Google Earth Engine скрипт (безплатен) → автоматично генерира NDVI карта на всеки 2 седмици → експортира в Power BI dashboard.

Бюджет: 0 EUR (данни) + ~500–1 000 EUR (еднократна настройка на скрипта).

Допълнение: Поленовият доклад вече използва MODIS NDVI/EVI данни — Sentinel-2 е 25 пъти по-детайлен (10 m vs. 250 m). Преходът е естествено надграждане.

### 3.7 Автоматизиран ESG Data Pipeline

Какво: Структуриран процес, при който всички мониторингови данни (метео, NDVI, теренни проверки, почвени анализи, птичи мониторинг, поленов анализ) автоматично се агрегират и форматират за директно включване в годишния Sustainability Report на Enery.

Защо: Enery публикуват Sustainability Reports с глава за биоразнообразие. Ръчното обобщаване отнема време. Автоматизиран pipeline: данни → Power BI dashboard → ESG report template спестява десетки часове работа годишно.

Реализация: Power Automate flow, който на всеки 3 месеца генерира обобщен PDF от Power BI dashboard-а с ключовите KPI, графики и карти.

KPI: Време за подготовка на ESG данни: от ~20 часа/година → ~2 часа/година.

### 3.8 Soil Carbon Sequestration мониторинг (Почвено въглеродно улавяне)

Какво: Систематично проследяване на почвения органичен въглерод (SOC) в Зона 3 — на всеки 12 месеца, с цел документиране на въглеродното улавяне от новозасадената растителност.

Защо: Възстановяването на растителна покривка върху оголена почва е нетен процес на въглеродно улавяне. При 50 дка, теоретичният потенциал е 0.5–1.5 тона CO₂/ha/година (2.5–7.5 тона/година). Данните са изключително ценни за ESG отчитане — Enery могат да покажат не само „спряхме ерозията", а „обектът ни активно улавя въглерод".

Реализация: Включен в годишния почвен анализ — SOC/SOM се измерва при същото пробовземане.

Бюджет: 0 EUR допълнително (включен в почвения анализ).

KPI: Тонове CO₂ уловени/година.

## ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА — ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ

| # | Решение | Категория | Срок | Цена (EUR) | ESG стойност | Сложност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАТЕГОРИЯ 1: СПЕШНИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мулчиране на критични участъци | Спешно | 1–2 дни | 200–500 | Ниска | Нулева |
| 1.5 | Ерозионни колчета (Erosion Pins) | Мониторинг | 2 часа | 50–100 | Средна | Нулева |
| 1.6 | Фотомониторинг точки (Photo Points) | Мониторинг | 1 час | 30–50 | Средна | Нулева |
| КАТЕГОРИЯ 2: ДЪЛГОСРОЧНО НАДГРАЖДАНЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Храстови „островчета" (свободни зони) | Дългосрочно | 3–6 мес. | 500–1 000 | Висока | Ниска |
| 2.3 | Декомпактиране + компост | Средносрочно | 1–3 мес. | Средна | Средна | Ниска |
| 2.5 | Микоризна инокулация | Дългосрочно | С хидропосяването | 100–300 | Средна | Ниска |
| 2.6 | Покривни култури (зелено торене) | Дългосрочно | Годишен цикъл | 150–300/год. | Висока | Ниска |
| 2.8 | Образователна пътека с QR кодове | ESG/Комуникация | 1–2 мес. | 200–400 | Висока | Ниска |
| КАТЕГОРИЯ 3: МОНИТОРИНГ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Power BI Dashboard | Дигитализация | 2–4 мес. | 2 000–3 000 | Висока | Средна–висока |
| 3.2 | Дрон NDVI мониторинг | Мониторинг | Постоянен | 2 000–5 000 | Висока | Средна |
| 3.3 | Rainfall-triggered Alert | Мониторинг | 1–2 мес. | 500–1 000 | Средна | Средна |
| 3.4 | Дигитализиран теренен протокол | Дигитализация | 1 мес. | 300–500 | Висока | Ниска |
| 3.5 | Мониторинг на полинатори | Биоразнообразие | Годишен | 500–1 500 | Много висока | Ниска |
| 3.6 | Безплатен сателитен NDVI (Sentinel-2) | Мониторинг | 1–2 седм. | 0–1 000 | Висока | Средна |
| 3.7 | ESG Data Pipeline (Power Automate) | Дигитализация | С dashboard | 500 | Висока | Средна |
| 3.8 | Soil Carbon мониторинг | Мониторинг/ESG | Годишен | 0 (с почвен анализ) | Много висока | Ниска |

Важно! Ето акво Enery са върнали като обратна връзка:

Много ви благодаря за изпратените документи.

За приоритизирането на мерките: иска ми се да изпълним всички мерки; но ако искате да се фокусирате, можем да започнем с 1.4 Мулчиране на критични участъци , 1.5 Ерозионни колчета (Erosion Pins), 1.6 Фотомониторинг точки (Photo Points) ; 2.3  Декомпактиране + компост, 2.5 Микоризна инокулация, 2.6 Покривни култури (зелено торене), 2.8 Образователна пътека с QR кодове (2.2 Храстови „островчета" (свободни зони) ми харесва, но можем да имаме ограничения, така че това може да остане за следващите години); 3.1 Power BI Dashboard, 3.6 Безплатен сателитен NDVI (Sentinel-2), 3.7 ESG Data Pipeline (Power Automate), 3.8 Soil Carbon мониторинг (останалите мерки в дигитализация също ми харесват, но имам някои притеснения отностно анализа. Последната ви идея (Soil Carbon мониторинг) много ми харесва – това е нещо, което ни се иска да внедрим от известно време.

- За хидропосяването: нека да Вариант 1 за 20дка; фирмите дават ли гаранции за захващане на растителността/ % покривност или подобно?

- За фиксиранире фотомониторинг точки – по какъв начин и/или с помощта на какъв софтуер ще се прави анализа?

- За почвените проби – може би ще е добре да започнем с едно пробовземане на всички параметри; след което е хубаво да предложите честота на взимането на допълнителни проби, като някои параметри вероятно трябва да се изследват по-честно (1-2 в годината; а други биха могли да се изследват по-рядно 1 на 2-3 години. За контролните точки, предлагам да адаптирате предложението и да имаме няколко контролни точки и в ерозирала зона, където няма да правим подобрения. Определенето на контролни точки в зона, която не е засегната от ерозията може да е подвеждащо (не ги изключвайте напълно, но адаптирайте плана)

- За тиймбилдинга: идеите ви са чудесни, ще ги реализираме